АДМИНИСТРАЦИЯ

БОЛЬШЕМЕЛИКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БАЛАШОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

КЦСР 83 0 02 М000Д

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   27.12.2022 № 35 -п                                                       с.Большой Мелик

Об утверждении муниципальной программы «Улучшение водоснабжения Большемеликского муниципального образования

в 2023году»

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» на основании Устава Большемеликского муниципального образования, администрация  Большемеликского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить муниципальную Программу «Улучшение водоснабжения     Большемеликского муниципального образования в 2023году» (прилагается).

2.Настоящее постановление  вступает в силу с момента обнародования.

3. Контроль  за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава  Большемеликского

муниципального образования			Е.Д.Михеева

Приложение к Постановлению

администрации Большемеликского МО

№ 35-п  от 27.12.2022г.

Муниципальная программа

«Улучшение водоснабжения Большемеликского муниципального образования в 2023 году»

Паспорт Программы:

| Наименование программы | Муниципальная Программа «Улучшение водоснабжения Большемеликского муниципального образования в 2023 году» |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | - Федеральный Закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Бюджетный кодекс Российской Федерации; - Устав Большемеликского муниципального образования |
| Заказчик программы | Администрация Большемеликского муниципального образования |
| Исполнитель программы | - администрация Большемеликского муниципального образования; - иные исполнители Программы определяются заказчиком в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Саратовской области, постановлениями и распоряжениями администрации Большемеликского муниципального образования |
| Цель программы | Улучшение водоснабжения Большемеликского муниципального образования |
| Задачи программы | - создание необходимых условий для улучшения работы системы водоснабжения поселения; - материально-техническое укрепление системы водоснабжения населения поселения. |
| Срок реализации программы | 2023 год |
| Объем и источник финансирования программы | Объем финансирования Программы составляет 60 000,00 руб. - Из бюджета Большемеликского муниципального образования |
| Контроль за исполнением программы | Контроль за реализацией программы осуществляет администрация Большемеликского муниципального образования Балашовского муниципального района Саратовской области |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | - улучшение работы системы водоснабжения, материально-техническое укрепление системы водоснабжения поселения. |

1. Введение

Муниципальная Программа «Улучшение водоснабжения Большемеликского муниципального образования в 2023 году» (далее Программа) разработана на основании Федерального Закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетного кодекса Российской Федерации, Устава Большемеликского муниципального образования.

2. Содержание проблемы и обоснование необходимости

её решения программными методами.

Актуальность разработки Программы обусловлена как социальными, так и экономическими факторами и направлена на повышение качества обеспечения населения поселения питьевой водой и создание комфортной среды проживания.

В настоящее время на территории поселения создалась сложная ситуация в обеспечении населения питьевой водой и водой для хозяйственных нужд. Состояние сетей водоснабжения муниципального образования характеризуется низким качеством технического состояния водопроводных сооружений, высокой  затратностью , так как водопроводная  сеть  изношена  на 85 % ( год прокладки  водопроводной  сети 1984г.)

Население Большемеликского муниципального образования составляет 2380 человека. На территории поселения находится 1587 домовладений. Техническое состояние источников и сетей водоснабжения на территории поселения требует принятия срочных мер, направленных на увеличение количества подаваемой населению питьевой воды и улучшение ее качества.

С целью решения указанных проблем программными методами разработана настоящая Программа.

# 3. Основные цели и задачи программы.

Целью Программы является:

- комплексное решение вопросов, связанных с водоснабжением населения Большемеликского муниципального образования;

- выполнение полномочий, связанных с организацией водоснабжения на территории муниципального образования.

Достижение цели Программы будет осуществляться путем выполнения следующих задач:

- создание необходимых условий для улучшения работы системы водоснабжения поселения;

- материально-техническое укрепление системы водоснабжения населения поселения.

4. Ожидаемые результаты реализации мероприятий Программы

- обеспечение потребностей населения в качественной питьевой воде, в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями;

- предотвращение загрязнения и улучшение качества подаваемой населению воды; 
- улучшение работы системы водоснабжения, материально-техническое укрепление системы водоснабжения поселения.

5. Организация управления Программой и контроль

над ходом её выполнения

Контроль над ходом выполнения Программы осуществляет администрация Большемеликского муниципального образования.

6. Программные мероприятия

Руб.

| № п/п | Наименование мероприятия | Бюджет муниципального образования |
| --- | --- | --- |
| 1. | Приобретение оборудования и материалов водопроводной сети | 60 000,00 |
|  | ИТОГО: | 60 000,00 |

Глава Большемеликского

муниципального образования			Е.Д.Михеева